ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

| 1. | 0600000 (код) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 0610000 (код) | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0617640 (код) | 0470 (КФКВК) | Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |

| № з/п | Ціль державної політики |
| --- | --- |
| 1. | Створення економічних і правових умов заінтересованості в енергозбереженні. |
| 2. | Реалізація комплексу заходів енергозбереженя,зменшення споживання енергоресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. |

5. Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання.Здійснення заходів з енергозбереження та покращення умов перебування для персоналу та дітей.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
| --- | --- |
| 1. | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання. Здійснювати заходи з енергозбереження. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Здійснення заходів з енергозбереження | 0,00 | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 2503509,12 | 2503509,12 | 0,00 | -1136490,88 | -1136490,88 |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення між досягнутими показниками та затвердженими викликане економією матеріальних витрат |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік | 0,00 | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 2503509,12 | 2503509,12 | 0,00 | -1136490,88 | -1136490,88 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передбачено видатки з врахуванням освоєння коштів в попередніх роках | од | Кошторис |  | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 2503509,12 | 2503509,12 | 0,00 | -1136490,88 | -1136490,88 |
|  | Загальна вартість,згідно виготовленої ПКД | грн | Кошторис |  | 18 484 360,00 | 18 484 360,00 | 0,00 | 2503509,12 | 2503509,12 | 0,00 | -15980850,88 | -15980850,88 |
| Відхилення між досягнутими показниками та затвердженими викликане економією матеріальних витрат |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість закладів,в яких планується реалізація енергоефективних заходів | од | Звітність |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0 |
| Відхилення між досягнутими показниками та затвердженими викликане економією матеріальних витрат |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на заклад для реалізації енергоефективних заходів | грн | Кошторис | 0 | 4 621 090,00 | 4 621 090,00 |  | 625877,28 | 625877,28 |  | -3995212,72 | -3995212,72 |
|  | Середні витрати на заклад на виготовлення ПКД | грн | Розрахунок | 0 | 66 481,00 | 66 481,00 |  | 66 481,00 | 66 481,00 |  | 0 | 0 |
| Відхилення між досягнутими показниками та затвердженими викликане економією матеріальних витрат |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очікувана економія енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | % | Розрахунок |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 0 | 0 |
|  | Відсоток завершення робіт | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 68,8 | 68,8 |  | -31,2 | -31,2 |
| Відхилення між досягнутими показниками та затвердженими викликане економією матеріальних витрат |
| Виконання результативних показників забезпечено. |

| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Здійснювали заходи з енергозбереження. Забезпечували збереження енергоресурсів та їх економне використання. * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
| --- |
| В.о. директора Департаменту ______________________ (підпис) Світлана ГУБАЙ (ініціали/ініціал, прізвище) Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер ______________________ (підпис) Сергій ПТАЩУК (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |  |